保险产品智能推荐系统

技术指导书

FastAPI + Jinja2 + SQLite + scikit-learn 轻量 Web 系统开发对接版

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 保险产品智能推荐系统 |
| 适用对象 | 项目组全体成员；用于需求、数据、算法、后端、前端、测试与文档之间的沟通对接 |
| 技术路线 | FastAPI + Jinja2 Templates + SQLite + Pandas + scikit-learn + ECharts |
| 数据文件 | data/raw/data.xlsx；data/raw/eval.xlsx |
| 文档版本 | V1.0（2026-05-27） |

# 一、文档定位与开发结论

本指导书用于项目组内部开发沟通，目标是把“保险产品推荐”从计划书中的系统设想落到可执行的开发任务。文档重点说明技术选型、系统架构、目录约定、数据契约、模块边界、接口草案、数据库表、模型流程、组员对接方式和验收清单。组内成员在开发前应先阅读本指导书，并按本文档中的接口与目录约定提交代码和文档材料。

开发结论：第一版系统采用 FastAPI + Jinja2 + SQLite + scikit-learn 的轻量单体 Web 架构。暂不做复杂登录、企业级权限、真实保险业务系统对接和重型前后端分离，先完成上传数据、训练模型、评估模型、生成推荐名单、导出结果的完整闭环。

## 1、第一版目标

第一版系统需要支持项目组上传或读取保险客户数据，展示数据概况和样本分布，基于训练数据完成预处理、样本平衡、模型训练和模型评估，并对客户购买移动房车险的倾向进行预测。系统最终输出可排序、可筛选、可导出的推荐客户列表，为课程演示和后续系统设计说明书提供依据。

## 2、第一版不做的内容

不接入真实保险公司生产系统，不处理真实敏感客户数据。

不在第一版实现复杂登录注册、角色权限和审计追踪；如老师要求，可在后续补一个简单管理员登录。

不优先采用 Vue 前后端分离；页面先用 Jinja2 模板完成，降低联调成本。

不追求堆叠大量模型；先保证逻辑回归、决策树、随机森林三类模型稳定可用，再扩展其他模型。

# 二、技术路线与系统架构

## 1、技术栈

表1 技术栈约定

| 类别 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Web框架 | FastAPI | 路由清晰、接口文档友好，后期可平滑扩展为前后端分离。 |
| 页面模板 | Jinja2 + HTML/CSS | 第一版直接服务端渲染页面，减少前后端联调成本。 |
| 数据库 | SQLite | 轻量、免安装，适合课程演示；后期可迁移到MySQL。 |
| 数据处理 | Pandas、NumPy | 负责读取Excel/CSV、字段检查、特征统计和预处理。 |
| 机器学习 | scikit-learn、joblib | 负责模型训练、评估、保存和加载。 |
| 可视化 | ECharts | 用于样本分布、指标对比、推荐结果统计图。 |
| 版本管理 | Git | 代码、文档、实验结果统一版本管理。 |

## 2、架构分层

用户浏览器 -> Jinja2 页面层（templates + static） -> FastAPI 路由层（routers） -> 业务服务层（services） -> 数据文件 / SQLite / saved_models 主要数据流： 数据导入 -> 数据检查 -> 预处理 -> 模型训练 -> 模型评估 -> 推荐预测 -> 结果展示/导出

系统采用轻量单体架构，但代码内部必须分层。路由层只负责接收请求和返回页面或JSON，业务逻辑放在services目录，数据库表和请求响应结构放在models目录。这样既保持开发简单，也能避免所有代码堆在main.py中导致后续难以维护。

# 三、项目目录与环境约定

## 1、推荐目录结构

insurance-recommendation-system/ ├── app/ │ ├── main.py │ ├── config.py │ ├── database.py │ ├── routers/ │ │ ├── page_router.py │ │ ├── data_router.py │ │ ├── train_router.py │ │ └── recommend_router.py │ ├── services/ │ │ ├── data_service.py │ │ ├── preprocess_service.py │ │ ├── train_service.py │ │ ├── evaluate_service.py │ │ └── recommend_service.py │ ├── models/ │ │ ├── db_models.py │ │ └── schemas.py │ ├── templates/ │ │ ├── base.html │ │ ├── index.html │ │ ├── data.html │ │ ├── train.html │ │ ├── evaluate.html │ │ └── recommend.html │ └── static/ │ ├── css/ │ └── js/ ├── data/ │ ├── raw/ │ ├── processed/ │ └── output/ ├── saved_models/ ├── docs/ ├── tests/ ├── requirements.txt └── README.md

## 2、环境安装与启动命令

python -m venv .venv .venv\Scripts\activate pip install -r requirements.txt uvicorn app.main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000

组内统一使用上述命令启动系统。本机访问地址为 http://127.0.0.1:8000。FastAPI 自动接口文档地址为 http://127.0.0.1:8000/docs，后端同学每新增接口后应在该页面自测参数和返回值。

## 3、requirements.txt建议内容

fastapi uvicorn[standard] jinja2 python-multipart pandas openpyxl numpy scikit-learn joblib sqlalchemy pydantic matplotlib

# 四、数据契约

## 1、现有数据文件

表2 数据文件概况

| 文件 | 规模 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| data.xlsx | 5822 x 86 | 训练数据 | 目标字段为最后一列“移动房车险数量”；正样本348条，占5.98%。 |
| eval.xlsx | 4000 x 86 | 评估/测试数据 | 字段与训练数据一致；正样本238条，占5.95%。 |

两个文件均为一个工作表，字段数均为86，所有字段均为数值型，没有缺失值。第1至43字段主要描述客户基本属性，如客户类别、房产、年龄、宗教、婚姻、子女、教育、职业、社会阶层、住房、车辆、社保和收入；第44至85字段主要描述历史保险购买情况；第86字段“移动房车险数量”为目标字段，取值为0或1。

关键风险：正样本比例约为6%，属于明显样本不平衡。模型评价不能只看Accuracy，否则可能出现准确率很高但几乎识别不出潜在购买客户的情况。训练与汇报时应重点关注Recall、F1和AUC。

## 2、数据读取约定

系统默认目标字段为最后一列“移动房车险数量”。如果后续字段顺序变化，数据管理页必须提示用户确认目标字段。

上传数据后先保存原始文件到data/raw，不直接覆盖历史文件。

预处理后的数据保存到data/processed，推荐结果保存到data/output。

所有模型训练记录必须写入数据库，不允许只在控制台打印结果。

# 五、核心模块与组内对接边界

表3 模块分工与对接边界

| 模块 | 主要文件 | 职责 | 建议负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据管理 | data_service.py / data_router.py | 上传文件、读取表格、字段检查、样本分布统计 | 张均钰、马力 |
| 预处理 | preprocess_service.py | 目标字段拆分、相关性筛选、训练/测试数据准备、样本平衡 | 张均钰、郭宸贝 |
| 模型训练 | train_service.py / train_router.py | 训练逻辑回归、决策树、随机森林，保存模型文件 | 郭宸贝、马力 |
| 模型评估 | evaluate_service.py | 计算Accuracy、Precision、Recall、F1、AUC并入库 | 郭宸贝 |
| 推荐预测 | recommend_service.py / recommend_router.py | 加载模型、计算购买概率、划分推荐等级、导出结果 | 马力、周于杰 |
| 页面展示 | templates / static | 首页、数据页、训练页、评估页、推荐页、ECharts图表 | 周于杰 |
| 文档与验收 | docs / README.md | 运行说明、截图、测试清单、答辩材料支撑 | 陈丹英、朱忠琦 |

对接原则是：数据组输出DataFrame和字段说明，算法组输出可复用的训练/预测函数，后端组把函数封装为接口，前端组只依赖接口返回值和模板变量，不直接读取Excel或模型文件。

# 六、页面与接口草案

## 1、页面路由

表4 页面路由约定

| 路由 | 页面 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| GET / | 首页仪表盘 | 展示数据集数量、最新模型、最新指标、推荐结果数量 |
| GET /data | 数据管理页 | 上传数据、查看字段、缺失值、正负样本比例 |
| GET /train | 模型训练页 | 选择模型、样本平衡开关、启动训练 |
| GET /evaluate | 模型评估页 | 查看各模型指标对比和实验记录 |
| GET /recommend | 推荐结果页 | 查看推荐名单、筛选推荐等级、导出CSV |

## 2、API接口草案

表5 API接口草案

| 接口 | 用途 | 主要输入 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /api/datasets/upload | 上传数据文件 | file | dataset_id、行数、字段数、目标字段、正负样本比例 |
| GET /api/datasets/{id}/profile | 查看数据概况 | dataset_id | 字段列表、缺失值、目标分布、样本规模 |
| POST /api/models/train | 训练模型 | dataset_id、model_type、balance_method | run_id、模型路径、评价指标 |
| GET /api/models/runs | 训练记录列表 | 无 | 模型名称、训练时间、指标摘要 |
| POST /api/recommend/predict | 生成推荐结果 | run_id、dataset_id | 客户编号、购买概率、推荐等级 |
| GET /api/recommend/export/{run_id} | 导出推荐结果 | run_id | CSV或Excel文件 |

## 3、统一返回格式

{ "success": true, "message": "操作成功", "data": {} } { "success": false, "message": "目标字段不存在或数据格式不正确", "data": null }

# 七、数据库设计

表6 数据库表设计

| 表名 | 核心字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| datasets | id, filename, file_path, rows, columns, target_column, positive_count, negative_count, created_at | 保存上传数据集与字段概况 |
| model_runs | id, dataset_id, model_type, balance_method, feature_count, model_path, created_at | 保存每次训练实验 |
| model_metrics | id, run_id, accuracy, precision, recall, f1, auc | 保存模型评价指标 |
| prediction_results | id, run_id, customer_index, probability, prediction, recommend_level | 保存推荐预测结果 |

数据库第一版只保存系统运行需要的元数据、实验指标和推荐结果，不保存大量原始Excel单元格内容。原始文件仍存放在data/raw目录，预处理文件存放在data/processed目录。这样能降低数据库复杂度，也便于定位文件版本。

# 八、机器学习流程约定

## 1、训练流程

- 读取data.xlsx，确认最后一列为目标字段，X为前85列，y为“移动房车险数量”。

- 执行字段检查：行数、列数、缺失值、非数值字段、目标字段取值范围。

- 根据页面选择决定是否启用样本平衡；第一版优先实现上采样或下采样。

- 训练逻辑回归、决策树、随机森林三类模型；每类模型先使用稳定默认参数。

- 在eval.xlsx或划分出的验证集上计算Accuracy、Precision、Recall、F1、AUC。

- 保存模型文件到saved_models，并把训练记录和指标写入数据库。

## 2、推荐等级规则

表7 推荐等级规则

| 等级 | 概率规则 | 业务含义 |
| --- | --- | --- |
| 高推荐 | probability >= 0.70 | 优先联系，可作为重点营销名单 |
| 中推荐 | 0.40 <= probability < 0.70 | 可结合业务人员经验二次筛选 |
| 低推荐 | probability < 0.40 | 暂不优先推荐，仅保留记录 |

## 3、模型选择原则

由于本项目正样本比例约为6%，模型选择不应以Accuracy作为唯一依据。若两个模型准确率接近，应优先选择Recall、F1和AUC更均衡的模型；若模型效果接近，应优先选择解释性更强、运行更稳定的模型。答辩时需要说明样本平衡前后指标变化，体现系统对保险推荐业务场景的理解。

# 九、前端页面对接说明

前端第一版以清晰、稳定、便于演示为目标，不做营销型首页。页面布局建议采用左侧导航加右侧工作区，整体风格保持工具型系统的克制感。页面按钮和表格字段应与后端接口命名保持一致，避免出现前端展示词和后端字段不一致导致的联调问题。

表8 前端页面对接清单

| 页面 | 必须展示 | 后端对接 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 最新数据集、最新模型、指标卡片、推荐数量 | 后端提供dashboard_summary |
| 数据管理页 | 上传控件、字段表、样本分布图、缺失值提示 | 依赖datasets/upload与profile接口 |
| 模型训练页 | 模型选择、样本平衡选择、训练按钮、训练结果提示 | 依赖models/train接口 |
| 模型评估页 | 指标对比表、柱状图、历史实验记录 | 依赖models/runs接口 |
| 推荐结果页 | 推荐名单、概率排序、等级筛选、导出按钮 | 依赖recommend/predict与export接口 |

# 十、开发协作流程

## 1、分支与提交

main 稳定演示分支 feature/data 数据导入与概况分析 feature/model 模型训练与评估 feature/web 页面与图表 feature/recommend 推荐结果与导出 docs/design 文档与截图

每个功能开发前先在对应分支完成，不直接改main。合并前至少自测启动、页面访问、接口调用和一条核心数据流程。提交信息建议使用“模块：动作”的格式，例如“data: 完成Excel上传和字段检查”。

## 2、每日对接内容

今天完成了哪个模块，是否可运行。

新增或修改了哪些接口，输入输出是否变化。

是否修改了数据字段、模型保存路径、数据库表结构。

是否出现阻塞问题，需要哪个同学配合。

是否有截图、实验指标或文档材料可以沉淀。

# 十一、里程碑与验收清单

表9 开发里程碑

| 里程碑 | 主题 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 项目骨架 | FastAPI可启动；首页可访问；静态资源加载正常 |
| M2 | 数据闭环 | 可上传data.xlsx/eval.xlsx；展示字段、行数、目标分布 |
| M3 | 模型闭环 | 至少训练逻辑回归、决策树、随机森林；指标可入库 |
| M4 | 推荐闭环 | 可生成推荐名单；可按概率排序；可导出结果 |
| M5 | 演示闭环 | 页面流程稳定；README、截图、测试清单齐全 |

## 2、最终验收清单

系统可通过uvicorn命令启动，并能在浏览器访问首页。

系统可读取或上传保险数据文件，正确识别5822行训练数据、4000行评估数据和86个字段。

系统能展示目标字段正负样本比例，明确提示样本不平衡。

系统能训练至少三个模型，并展示Accuracy、Precision、Recall、F1、AUC。

系统能保存模型文件和训练记录。

系统能生成客户推荐结果，包含购买概率、预测类别和推荐等级。

系统能导出推荐结果文件。

README包含环境安装、启动命令、数据放置位置和演示流程。

# 十二、常见风险与处理建议

表10 风险与处理建议

| 风险 | 处理建议 |
| --- | --- |
| 样本不平衡导致Accuracy虚高 | 展示Recall、F1、AUC；启用上采样/下采样并记录对比结果。 |
| 前后端字段名不一致 | 以本指导书的接口草案为准；接口变更必须同步通知前端。 |
| 模型文件路径混乱 | 统一保存到saved_models，文件名包含模型类型和run_id。 |
| Excel读取慢或格式异常 | 先保存原始文件，再进行字段检查；异常要返回清晰错误信息。 |
| 多人同时修改main.py | 路由和业务逻辑拆分到routers/services，降低冲突。 |
| 答辩时系统不稳定 | 准备一份固定样例数据和已训练模型；演示前只走稳定流程。 |

# 附录：推荐开发顺序

- 创建项目目录、虚拟环境和requirements.txt。

- 搭建FastAPI首页和基础模板base.html。

- 实现data_service.py，完成Excel读取、字段检查、目标分布统计。

- 实现数据库初始化和datasets/model_runs/model_metrics/prediction_results四张表。

- 实现train_service.py，先跑通逻辑回归、决策树、随机森林训练。

- 实现evaluate_service.py，计算五个指标并入库。

- 实现recommend_service.py，加载模型并生成推荐等级。

- 实现页面展示和ECharts图表。

- 补充导出、README、截图和测试清单。