保险产品智能推荐系统第一阶段初开发启动指导书

适用对象：项目组全体成员 | 阶段目标：统一环境、明确分工、跑通骨架、形成闭环

启动提醒：第一阶段不要急着堆功能，先保证所有人能进入同一个仓库、同一套分支、同一套运行命令。只要基础协作顺畅，后续功能开发会快很多。

# 一、阶段定位

第一阶段是项目从“文档规划”进入“代码开发”的启动阶段。本阶段不追求一次性完成全部功能，也不追求界面和模型效果一步到位，核心目标是让全组成员在同一套仓库、同一套目录结构、同一套协作规则下开始工作，并尽快跑通一个最小可运行版本。

第一阶段的关键词是：统一环境、明确分工、跑通骨架、形成闭环。

本阶段结束时，项目应该达到以下状态：

所有组员都能访问 GitHub 私有仓库。

所有组员都能使用 GitHub Desktop 克隆项目并切换到自己的功能分支。

本地 FastAPI 项目可以正常启动。

数据与算法、后端接口、前端页面、文档测试四个方向都有明确负责人。

系统至少具备首页或健康检查接口，后续模块可以在此基础上继续开发。

第一阶段任务、接口约定、每日同步方式已经写入项目文档。

# 二、项目基本信息

项目名称：保险产品智能推荐系统

项目类型：课程实践轻量 Web 系统

技术路线：

FastAPI：后端 Web 框架

Jinja2：页面模板

SQLite：轻量本地数据库

Pandas / openpyxl：Excel 数据读取与处理

scikit-learn：模型训练与评估

ECharts：前端图表展示

GitHub / GitHub Desktop：团队协作与版本管理

本地仓库路径：

path\to\insurance-product-recommendation

GitHub 私有仓库：

https://github.com/Johnars0120/insurance-product-recommendation

第一阶段运行命令：

python -m venv .venv

.venv\Scripts\activate

pip install -r requirements.txt

uvicorn app.main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000

浏览器访问：

http://127.0.0.1:8000

接口文档：

http://127.0.0.1:8000/docs

# 三、第一阶段目标

第一阶段的目标不是完成完整推荐系统，而是完成“开发启动”和“最小可协作基础”。

具体目标包括：

建立统一仓库

项目代码、原始数据、设计文档、开发说明、测试记录都统一放入 GitHub 仓库中管理，避免通过压缩包反复传文件造成版本混乱。

建立统一开发环境

所有组员使用相同的项目目录结构、依赖文件 requirements.txt 和启动命令，保证每个人本地运行结果基本一致。

建立统一分支规则

main 分支只保存稳定代码，组员分别在自己的功能分支上开发，功能完成后通过 Pull Request 合并。

建立最小 FastAPI 骨架

项目至少包含 app/main.py、/health 接口、基础测试文件和后续模块目录，为第二阶段功能开发提供入口。

建立协作文档

将分工、协作规则、接口说明、任务看板、启动会议要求写入 docs/ 目录，方便组员随时查看。

# 四、仓库目录说明

当前项目采用以下目录结构：

insurance-product-recommendation/

├─ app/

│  ├─ main.py

│  ├─ config.py

│  ├─ database.py

│  ├─ routers/

│  ├─ services/

│  ├─ models/

│  ├─ templates/

│  └─ static/

├─ data/

│  ├─ raw/

│  ├─ processed/

│  └─ output/

├─ saved_models/

├─ docs/

├─ tests/

├─ requirements.txt

├─ README.md

└─ .gitignore

各目录作用如下：

app/main.py：FastAPI 应用入口。

app/config.py：项目路径、数据路径、目标字段等配置。

app/database.py：后续 SQLite 数据库连接配置。

app/routers/：页面路由和 API 路由。

app/services/：数据处理、模型训练、评估、推荐等业务逻辑。

app/models/：数据库模型或数据结构定义。

app/templates/：Jinja2 页面模板。

app/static/：CSS、JS、图片等静态资源。

data/raw/：原始数据文件，包括 data.xlsx 和 eval.xlsx。

data/processed/：处理后的中间数据，不作为主要提交内容。

data/output/：推荐结果导出文件，不作为主要提交内容。

saved_models/：训练后的模型文件，通常不提交大模型文件。

docs/：项目文档、协作说明、测试记录和答辩资料。

tests/：自动化测试。

# 五、角色分工

第一阶段建议按照四个方向分工。如果组员人数较少，可以一人兼任两个方向。

## 1. 项目协调负责人

主要职责：

管理 GitHub 仓库和协作者权限。

确认每位组员所在分支和负责模块。

组织启动会议和每日进度同步。

审核 Pull Request，避免不稳定代码直接进入 main。

协调接口、字段、目录结构等公共约定。

第一阶段交付：

组员名单和分工表。

GitHub 协作者添加完成。

每日进度同步机制建立。

第一阶段任务看板更新。

## 2. 数据与算法负责人

主要职责：

读取 data/raw/data.xlsx 和 data/raw/eval.xlsx。

确认样本数量、字段数量、目标字段和正负样本比例。

设计数据预处理方案。

确认第一批模型：逻辑回归、决策树、随机森林。

确认评估指标：Accuracy、Precision、Recall、F1、AUC。

为后端提供统一训练和预测函数。

第一阶段交付：

数据概览说明。

目标字段说明。

模型训练初步方案。

需要后端展示的数据字段清单。

## 3. 后端接口负责人

主要职责：

熟悉 FastAPI 项目结构。

确认 app/main.py 可以运行。

规划 /data、/train、/evaluate、/recommend 页面路由。

规划数据概览、模型训练、模型评估、推荐预测等 API。

和算法负责人约定服务函数输入输出。

第一阶段交付：

后端路由规划。

API 路径和返回字段初稿。

能正常启动的 FastAPI 项目。

与算法模块的对接需求说明。

## 4. 前端展示负责人

主要职责：

规划系统首页、数据管理页、模型训练页、评估页、推荐页。

确认页面需要展示哪些数据和图表。

使用 Jinja2 模板和静态资源实现第一版页面结构。

为后续 ECharts 图表预留展示区域。

第一阶段交付：

页面结构草稿。

每个页面需要的数据字段说明。

首页或基础模板初稿。

图表展示计划。

## 5. 文档测试负责人

主要职责：

维护 docs/ 下的协作说明、接口说明和任务看板。

记录启动会议内容。

设计测试记录模板。

保存运行截图和问题记录。

为后续答辩材料积累过程证据。

第一阶段交付：

成员分工记录。

启动会议记录。

测试记录模板。

第一阶段开发日志。

# 六、启动会议安排

建议首次启动会议控制在 30 到 45 分钟。

会议目标：

统一项目目标。

确认技术路线。

分配角色和分支。

说明 GitHub 协作规则。

确认第一阶段交付物。

会议流程：

介绍项目目标：开发轻量 Web 保险产品推荐系统。

说明第一阶段范围：只做开发启动和最小可运行基础。

展示 GitHub 仓库地址和目录结构。

说明四个功能分支的用途。

分配每位组员负责的模块。

说明每日同步格式。

确认第一次小交付时间。

会议结束后，每位组员应明确回答三个问题：

我负责哪个模块？

我使用哪个分支？

我第一次要交付什么？

# 七、GitHub Desktop 协作流程

## 1. 接受仓库邀请

组员先把 GitHub 用户名发给项目负责人。负责人添加协作者权限后，组员登录 GitHub 接受邀请。

仓库地址：

https://github.com/Johnars0120/insurance-product-recommendation

能打开仓库内容，说明权限已经生效。

## 2. 克隆项目

使用 GitHub Desktop：

File -> Clone repository -> URL

填写仓库地址：

https://github.com/Johnars0120/insurance-product-recommendation

本地路径建议选择：

path\to\insurance-product-recommendation

## 3. 切换分支

根据分工切换到自己的分支：

feature/data-model：数据与算法

feature/backend：后端接口

feature/frontend：前端展示

feature/docs：文档测试

组员不要直接在 main 分支上开发。

## 4. 同步代码

每次开始开发前，在 GitHub Desktop 中点击：

Fetch origin

如果出现 Pull origin，继续点击同步。

## 5. 提交修改

每完成一个小功能，在 GitHub Desktop 左侧查看修改文件，在 Summary 中填写提交信息，例如：

feat: 完成数据概览统计功能

fix: 修复 Excel 读取路径问题

docs: 更新接口说明

test: 添加模型评估测试记录

然后点击：

Commit to feature/xxx

## 6. 推送分支

提交后点击：

Push origin

## 7. 创建 Pull Request

功能完成后创建 Pull Request：

base: main

compare: 自己的 feature 分支

PR 描述中说明：

本次完成了什么。

修改了哪些主要文件。

如何运行或测试。

是否需要其他同学配合。

# 八、第一阶段任务清单

## 项目协调

□ 确认所有组员 GitHub 用户名。

□ 添加组员为仓库协作者。

□ 确认每位组员可以打开私有仓库。

□ 确认每位组员可以克隆仓库。

□ 分配功能分支和模块负责人。

□ 安排每日同步时间。

## 数据与算法

□ 读取 data.xlsx 和 eval.xlsx。

□ 输出训练集和评估集样本数。

□ 输出字段数量和目标字段名称。

□ 统计目标字段正负样本比例。

□ 写出预处理方案。

□ 确认第一批模型和评估指标。

## 后端接口

□ 确认 uvicorn app.main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000 可以启动。

□ 确认 /health 接口可访问。

□ 规划页面路由。

□ 规划 API 路由。

□ 与算法负责人约定函数输入输出。

## 前端展示

□ 确认首页展示内容。

□ 确认数据页展示内容。

□ 确认训练页展示内容。

□ 确认评估页展示内容。

□ 确认推荐页展示内容。

□ 规划 ECharts 图表位置。

## 文档测试

□ 更新开发任务看板。

□ 记录成员分工。

□ 记录启动会议内容。

□ 编写测试记录模板。

□ 收集系统运行截图。

# 九、第一阶段交付物

第一阶段结束时，应至少形成以下交付物：

GitHub 私有仓库

仓库中包含统一项目结构、原始数据、文档和基础代码。

最小 FastAPI 骨架

能通过 uvicorn 启动，并提供 /health 健康检查接口。

协作文档

包括 README.md、docs/协同开发说明.md、docs/接口说明.md、docs/开发任务看板.md。

角色分工说明

明确每位组员负责的模块和分支。

数据概览初稿

明确样本数、字段数、目标字段和正负样本比例。

页面与接口规划

明确第一版系统需要哪些页面和 API。

测试记录

至少记录项目能否启动、接口能否访问、依赖能否安装。

# 十、验收标准

第一阶段可以按照以下标准验收：

仓库可访问

所有组员接受 GitHub 邀请后，可以打开私有仓库。

项目可克隆

所有组员可以使用 GitHub Desktop 将项目克隆到本地。

分支可切换

组员可以切换到自己的功能分支。

环境可安装

可以创建虚拟环境并安装 requirements.txt。

系统可启动

运行以下命令后浏览器可以访问系统：

uvicorn app.main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000

测试可通过

运行以下命令后测试通过：

python -m pytest -q

协作可执行

每位组员知道自己负责什么、在哪个分支开发、如何提交修改。

# 十一、每日进度同步

每天晚上在群里同步一次进度，建议固定格式：

今天完成：

遇到问题：

明天计划：

需要他人配合：

示例：

今天完成：

读取 data.xlsx，确认训练集共有 5822 条记录、86 个字段，目标字段为移动房车险数量。

遇到问题：

正样本比例较低，后续评估不能只看 Accuracy。

明天计划：

完成逻辑回归和决策树基线模型训练。

需要他人配合：

后端同学确认模型评估结果需要返回哪些字段。

# 十二、常见问题处理

## 1. 组员打不开仓库

先确认是否已经接受 GitHub 邀请。如果还不能访问，请检查组员发来的是否是正确 GitHub 用户名。

## 2. 不知道改哪个分支

根据分工选择：

数据与算法：feature/data-model

后端接口：feature/backend

前端展示：feature/frontend

文档测试：feature/docs

## 3. 不会命令行

优先使用 GitHub Desktop 完成克隆、切换分支、提交和推送。运行项目时仍需要使用 PowerShell 或 VS Code 终端。

## 4. 依赖安装失败

先确认已经激活虚拟环境：

.venv\Scripts\activate

再重新安装依赖：

pip install -r requirements.txt

## 5. 端口 8000 被占用

可以临时换成 8001：

uvicorn app.main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8001

## 6. main 分支出现不稳定代码

不要继续在 main 上修来修去。应先切换到对应功能分支修复，测试通过后再通过 Pull Request 合并。

# 十三、第一阶段结束后的下一步

第一阶段完成后，项目进入第二阶段：核心功能开发。

第二阶段建议开发顺序：

数据概览功能

展示样本数、字段数、目标字段、正负样本比例。

模型训练功能

支持训练逻辑回归、决策树、随机森林等基线模型。

模型评估功能

展示 Accuracy、Precision、Recall、F1、AUC。

推荐预测功能

输出客户推荐概率和推荐等级。

页面可视化

使用 ECharts 展示样本分布、指标对比和推荐等级分布。

第一阶段最重要的成果不是“功能多”，而是让所有人进入同一个开发节奏：仓库一致、分支一致、目标一致、交付一致。只要这个基础打牢，后续功能开发会顺畅很多。