《工程实践II（智能系统设计）》

系统设计工作计划

（2025—2026学年第2学期）

| 学 院 | 区块链产业学院 |
| --- | --- |
| 课 程 | 工程实践Ⅱ（智能系统设计） |
| 年 级 | 2024级 |
| PO(Product Owner) | 姓名 陈丹英 学号2024132003 |
| SM(Scrum Master) | 姓名 朱忠琦 学号2024132015 |
| 组 员 | 姓名 张均钰 学号2024132046 姓名 郭宸贝 学号2024132043 姓名 马力 学号2024132031 姓名 周于杰 学号2024044029 |
| 指导教师 | 郑庆霄 |
| 完成日期 | 2026年6月19日 |

一、引言

1、项目选题

本小组所选工程实践题目是：保险产品推荐。项目以保险公司提供的移动房车险历史客户数据为基础，围绕客户基本属性、家庭特征、收入与购买力水平、既往保险购买记录等信息，设计并规划一套面向保险营销场景的智能推荐系统。系统通过数据分析和机器学习建模识别潜在客户的购买倾向，为业务人员提供客户筛选、推荐排序和营销决策支持。

2、编写目的

本工作计划文档用于明确“保险产品推荐”项目在系统设计阶段的工作目标、任务边界、成员分工、进度安排和交付成果，保证项目小组能够在课程周期内有计划、有依据地完成系统设计工作。

本文档的预期读者包括课程指导教师、项目小组全体成员以及后续参与评审的相关人员。文档将作为项目组开展需求分析、总体设计、接口设计、运行设计、出错处理设计和系统设计说明书编写工作的基础依据，也作为指导教师检查项目进度和评估阶段成果的参考。

3、定义

表1 术语定义表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 保险产品推荐系统 | 基于客户画像、历史投保记录和模型预测结果，为保险业务人员提供产品推荐、客户优先级排序和辅助营销建议的软件系统。 |
| 移动房车险 | 本项目数据集中作为预测目标的保险产品，目标字段表示客户是否购买该类保险产品。 |
| 客户画像 | 对客户家庭属性、收入水平、教育程度、职业类别、婚姻情况、既往投保记录等信息进行结构化描述后形成的综合特征集合。 |
| 二分类问题 | 机器学习中的分类任务类型，本项目将客户是否购买移动房车险划分为0和1两个类别，用于预测购买倾向。 |
| 特征工程 | 对原始字段进行清洗、统计、选择、转换和组合，使其更适合机器学习模型训练与预测的处理过程。 |
| 样本不平衡 | 不同类别样本数量差异较大的现象。本项目中购买移动房车险的正样本占比较低，需要通过采样或评价指标调整降低模型偏差。 |
| 召回率 | 模型在实际购买客户中成功识别出的比例。保险推荐场景通常重视召回率，以减少潜在客户遗漏。 |
| AUC | ROC曲线下面积，用于评价二分类模型整体区分能力，数值越高表示模型越能区分正负样本。 |

4、参考资料

[1] 周志华. 机器学习[M]. 北京: 清华大学出版社, 2016.

[2] Han J, Kamber M, Pei J. Data Mining: Concepts and Techniques[M]. 3rd ed. Waltham: Morgan Kaufmann, 2011.

[3] Breiman L. Random Forests[J]. Machine Learning, 2001, 45(1): 5-32.

[4] Freund Y, Schapire R E. A decision-theoretic generalization of on-line learning and an application to boosting[J]. Journal of Computer and System Sciences, 1997, 55(1): 119-139.

[5] Cortes C, Vapnik V. Support-vector networks[J]. Machine Learning, 1995, 20(3): 273-297.

[6] He H, Garcia E A. Learning from imbalanced data[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2009, 21(9): 1263-1284.

[7] Pedregosa F, Varoquaux G, Gramfort A, et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python[J]. Journal of Machine Learning Research, 2011, 12: 2825-2830.

二、项目概述

1、项目总体需求

项目背景

随着保险产品类型不断丰富，客户特征、家庭结构、收入水平、既往投保行为和风险偏好的差异持续扩大，传统依靠人工经验进行产品推荐的方式难以兼顾效率与准确性。保险公司在营销过程中需要从大量客户中识别更可能购买特定产品的人群，从而降低无效触达和销售风险，提高推荐成功率。

项目资料显示，本案例面向移动房车险购买预测，数据由训练数据和测试数据两部分组成，其中训练数据5822条，测试数据4000条；每条记录包含86个字段，1至43字段为客户基本属性，涉及财产、宗教、家庭情况、教育程度、职位、收入水平等内容，44至85字段为历史保险购买情况，第86字段为目标预测字段，取值为0或1，表示客户是否购买移动房车险。因此，本项目本质上是一个面向保险推荐场景的二分类预测问题。

项目必要性

通过对客户属性和历史保险购买记录进行分析，系统可以提取购买移动房车险客户的共同特征，辅助业务人员筛选目标客户并进行更精准的产品推荐。与人工筛选相比，基于数据的推荐系统能够提高筛选效率，减少主观经验偏差，并为后续营销策略制定提供可解释的数据依据。

从项目数据探索结果看，购买移动房车险的家庭通常表现出购买力水平和平均收入较高、平均教育水平较高、投保火险比例略高、已婚比例较高、私人社保投保比例较高、公共社保投保比例较低以及高管层次人群比例较高等特点。系统需要将这些数据规律沉淀到推荐流程中，使推荐结果既有预测能力，也便于业务人员理解。

项目建设单位、使用人员与管理人员

本项目的建设单位为工程实践Ⅱ课程项目小组，业务场景模拟保险公司面向客户开展移动房车险推荐。系统主要使用人员包括保险业务人员、数据分析人员和项目演示评审人员；日常管理人员包括系统管理员和项目组指定维护人员。业务人员关注客户推荐名单和推荐理由，数据分析人员关注数据预处理、模型训练和模型评估，管理员负责用户权限、数据导入、系统配置和运行维护。

项目所研发软件系统的架构与开发技术要求

系统规划采用B/S架构，前端通过浏览器访问，后端提供数据管理、模型训练、预测推荐和结果查询等服务。技术路线以Python为核心，使用Pandas、NumPy完成数据读取与预处理，使用scikit-learn完成决策树、逻辑回归、朴素贝叶斯、K近邻、多层感知机、AdaBoost和随机森林等分类模型构建与评估；后端可采用Flask或FastAPI实现接口服务，前端可采用HTML、CSS、JavaScript或Vue实现交互页面，数据库可采用MySQL或SQLite存储用户信息、客户数据、模型实验记录和推荐结果。

项目所研发软件系统的部署运行环境与访问模式要求

系统可优先部署在课程实验环境或项目组本地服务器中，运行环境为Windows 10/11或Linux操作系统，配置Python运行环境、Web应用服务、数据库服务和必要的机器学习依赖库。用户通过局域网或本机浏览器访问系统，完成数据导入、模型训练、客户预测和推荐结果查看。课程阶段不接入真实保险公司生产系统，不直接处理真实敏感客户数据，所有演示数据均来源于课程项目资料或脱敏数据集。

2、项目设计目标

本项目拟研发的软件系统名称为“保险产品智能推荐系统”，版本号为V1.0。系统目标是围绕移动房车险推荐场景，完成从客户数据导入、数据预处理、特征分析、模型训练、模型评估到推荐结果输出的完整业务闭环，为保险业务人员提供可执行的客户推荐依据。

在功能设计上，系统首先需要完成客户数据管理。项目资料中的训练集、测试集和后续待预测客户数据应能够被统一导入系统，系统在导入时应检查字段数量、字段类型和目标字段是否符合要求，并对缺失值、重复记录、异常取值等问题给出提示。导入后的数据需要保留数据批次和处理状态，便于模型实验过程回溯。

其次，系统需要提供数据预处理与特征分析能力。项目资料中所有字段均为数值型，系统应支持训练集与测试集合并分析、类别数统计、偏度统计、箱线图对比和相关系数筛选。对于与目标字段相关性较低或业务含义不明显的字段，系统可以在实验记录中说明保留或剔除理由，使特征选择过程具有可解释性。

在模型训练方面，系统应围绕二分类问题组织实验流程，至少支持决策树、逻辑回归、朴素贝叶斯、K近邻、多层感知机、AdaBoost和随机森林等模型的训练与对比。模型评价不能只依赖Accuracy，还需要同时输出Precision、Recall、F1和AUC等指标。由于购买移动房车险的客户占比较低，系统应在训练流程中提供上采样、下采样或混合采样方案，并重点观察召回率变化，避免模型只偏向预测多数类别。

在业务输出方面，系统最终需要将模型预测结果转换成业务人员能够直接使用的推荐名单。推荐结果应包含客户购买倾向、推荐优先级、模型置信度或评分，以及与购买倾向相关的主要特征说明。系统还应提供模型评价图表和实验摘要，方便项目组在课程汇报中说明模型选择依据和推荐逻辑。

非功能目标方面，系统应满足课程演示场景下的可用性和稳定性要求；界面操作流程应清晰，推荐结果应易于理解；代码结构应便于后续扩展模型或替换数据集；数据导入和模型运行异常应有明确提示；项目组应对数据文件、实验结果和文档进行版本管理。

3、项目假设与约束

时间约束：系统设计工作计划从2026年5月22日开始编制，计划在2026年5月26日前形成可提交版本；系统设计阶段整体工作需要在2026年6月19日前完成，并提交系统设计说明书及相关汇报材料。

人员约束：项目组共有6名成员，成员人数能够覆盖需求、设计、建模、接口、测试和文档工作，但每名成员仍需兼顾课程学习与其他实践任务，因此任务安排应避免集中到单一成员身上。

数据约束：项目使用课程资料提供的保险客户历史数据，训练数据5822条、测试数据4000条，字段含义以项目资料为准。项目阶段不额外采集真实客户隐私数据，也不将演示数据用于真实保险营销活动。

技术约束：系统采用Python机器学习技术栈，模型以scikit-learn可实现的分类算法为主。复杂深度学习模型、企业级实时推荐平台和大规模分布式部署不作为本阶段重点，后续如需扩展再单独评估。

质量约束：由于购买移动房车险的正样本占比较低，模型若只追求准确率可能会忽略真正有购买意向的客户。因此系统评价必须综合关注召回率、F1和AUC，并在文档中说明样本平衡策略对结果的影响。

安全约束：系统应避免在日志、截图和报告中暴露敏感客户信息，导出的推荐名单仅用于课程实践与项目演示。若后续接入真实业务系统，需要重新进行权限、脱敏、审计和合规设计。

4、项目工作范围

本工作计划对应系统设计阶段，工作范围包括项目资料分析、业务需求整理、系统总体设计、数据与模型流程设计、功能结构设计、接口设计、运行设计、出错处理设计、原型验证以及系统设计说明书编制。项目组需要在该阶段明确系统边界、模块职责、数据流向、关键算法方案和后续实现计划。

需求与资料分析是本阶段的起点。项目组需要先读懂保险产品推荐项目资料，明确移动房车险购买预测的业务背景、数据来源、字段范围、目标变量和评价重点；同时梳理系统面向的主要角色，包括保险业务人员、数据分析人员和系统管理员，并把这些角色的使用目标转化为后续设计依据。

总体设计工作需要回答系统“如何组织”的问题。项目组将完成系统处理流程、逻辑架构、功能结构、数据流和模块边界设计，明确数据从导入、清洗、分析、建模到推荐输出的完整流向，并说明各模块之间如何通过接口协作。

数据与模型方案设计是本项目区别于普通信息管理系统的重点。该部分需要规划缺失值检查、字段统计、特征选择、样本平衡、模型训练、参数调整、模型评价和推荐结果解释等流程，形成可被后续开发直接参考的算法设计方案。

接口与运行设计主要面向系统实现阶段。项目组需要设计数据导入导出接口、模型训练接口、预测服务接口、推荐结果查询接口和异常返回约定，并说明主要功能在正常、异常和边界条件下的运行流程。

原型与验证工作用于降低后续实现风险。项目组将形成关键页面原型、模型实验方案和评价指标说明，通过小规模验证确认系统设计能够支撑课程演示和答辩要求。文档编制工作贯穿整个阶段，最终形成系统设计工作计划、软件系统设计说明书和配套汇报材料。

本阶段不包含真实保险公司生产系统部署、不接入外部保险核心业务系统、不承担真实营销投放和真实客户数据处理责任；若后续进入实现阶段，上述内容需另行评估接口、合规和安全条件。

5、项目交付成果

本阶段首先需要形成系统设计工作计划文档。该文档用于说明项目目标、项目范围、团队组织、成员分工、进度计划和开发环境，是项目组开展系统设计工作的共同依据。

第二项交付成果是软件系统设计说明书。该说明书将比本计划书更深入地描述系统总体设计、处理流程、逻辑架构、功能结构、接口设计、运行设计、出错处理设计和关键算法设计，是后续系统实现与测试的主要依据。

第三项交付成果是数据分析与模型实验记录。项目组需要记录数据概况、字段统计、预处理方案、样本平衡方法、模型对比结果和调参结论，使最终推荐模型的选择过程可追踪、可解释。

第四项交付成果是系统原型与页面草图，包括数据导入、模型训练、推荐结果、模型评估和系统管理等关键页面。原型不追求完整工程实现，但需要体现主要用户如何使用系统完成保险产品推荐任务。

此外，项目组还需要整理接口与数据字典，说明核心数据字段、前后端接口、模型输入输出格式和异常返回约定；在阶段检查或答辩前，应同步准备项目汇报材料，用于概括项目背景、系统设计思路和阶段成果。

6、项目开发环境

硬件环境方面，项目组成员主要使用个人笔记本电脑完成设计和实验工作。建议设备配置为Intel i5或同等级别以上处理器、8GB及以上内存、20GB及以上可用磁盘空间，并保持稳定的校园网或局域网连接。该配置能够满足课程阶段的数据处理、模型训练、Web原型运行和文档编写需求。

软件环境方面，操作系统可采用Windows 10/11 64位或Linux桌面环境；文档编写使用Microsoft Word、WPS Office或兼容Office格式的软件；代码编写与数据探索可使用PyCharm、Visual Studio Code和Jupyter Notebook。项目组应统一主要依赖版本，避免因成员环境差异导致实验结果难以复现。

算法开发环境以Python 3.x为基础，使用Pandas和NumPy进行数据读取、清洗、统计与转换，使用Matplotlib进行必要的数据分布和结果可视化，使用scikit-learn完成分类模型训练、交叉验证、评价指标计算和参数调优。

系统实现环境可采用Flask或FastAPI作为后端服务框架，使用HTML、CSS、JavaScript或Vue实现前端页面，数据库可选择MySQL或SQLite保存用户信息、客户数据、模型实验记录和推荐结果。项目代码、文档与实验记录统一通过Git进行版本管理，系统演示时可通过本机或课程实验室局域网浏览器访问。

三、项目团队组织与分工

1、项目组织

本项目采用课程实践项目小组组织方式，结合Scrum敏捷角色进行管理。陈丹英担任Product Owner，负责需求目标和成果验收；朱忠琦担任Scrum Master，负责项目协调、进度跟踪和风险控制；其余成员按照数据建模、系统设计、接口实现、测试文档等方向分工协作。指导教师郑庆霄负责阶段指导和成果审核。

在组织结构上陈丹英担任Product Owner，重点把握业务需求、用户场景、功能目标和成果验收标准；朱忠琦担任Scrum Master，负责项目协调、进度跟踪、会议组织和风险控制。

组员按照能力与任务方向划分为数据与算法、系统设计与实现两个协作方向。张均钰、郭宸贝主要负责数据探索、预处理、特征选择、样本平衡、模型训练和模型评价；马力、周于杰主要负责系统架构、接口设计、页面原型、测试方案和系统设计文档支撑。各方向之间不是完全割裂的关系，关键设计内容需要通过小组讨论共同确认。

2、人员分工

人员分工遵循“角色明确、成果可追踪、重要任务双人复核”的原则。每名成员既承担主要任务，也需参与关键评审，保证需求、设计、算法、接口、测试和文档之间保持一致。

表2 项目人员分工表

| 学号 | 姓名 | 角色 | 分工说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024132003 | 陈丹英 | PO / 需求负责人 | 负责业务背景分析、用户需求梳理、功能目标确认、阶段成果验收和文档内容审核。 |
| 2024132015 | 朱忠琦 | SM / 项目协调与系统设计 | 负责项目进度计划、会议协调、总体架构设计、风险控制和文档整合。 |
| 2024132046 | 张均钰 | 数据预处理负责人 | 负责数据读取、缺失值检查、字段统计、特征分布分析和预处理流程设计。 |
| 2024132043 | 郭宸贝 | 算法建模负责人 | 负责样本平衡、模型训练、模型对比、参数调优和评价指标分析。 |
| 2024132031 | 马力 | 后端与接口设计负责人 | 负责数据导入接口、模型服务接口、数据库设计和后端运行流程设计。 |
| 2024044029 | 周于杰 | 前端原型与测试文档负责人 | 负责页面原型、可视化展示、测试用例、用户操作流程和汇报材料支持。 |

四、项目进度计划

本项目系统设计阶段以2026年5月22日作为工作启动时间，以2026年6月19日作为阶段成果提交时间。进度计划按照工作计划、需求与资料分析、总体设计、接口与运行设计、原型验证、文档编制和成果提交逐步推进，并在关键节点设置里程碑。

表3 项目进度计划表

| 序号 | 工作任务 | 开始日期 | 结束日期 | 里程碑 | 负责人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定系统设计工作计划 | 2026-05-22 | 2026-05-25 |  | 陈丹英、朱忠琦 |
| 2 | 提交工作计划文档 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | ★ | 陈丹英、朱忠琦 |
| 3 | 需求梳理与项目资料分析 | 2026-05-27 | 2026-05-29 |  | 陈丹英、张均钰、郭宸贝 |
| 4 | 软件系统总体设计 | 2026-05-30 | 2026-06-03 |  | 朱忠琦、马力、周于杰 |
| 4.1 | 软件系统处理流程设计 | 2026-05-30 | 2026-05-31 |  | 朱忠琦、张均钰 |
| 4.2 | 软件系统逻辑架构设计 | 2026-06-01 | 2026-06-02 |  | 朱忠琦、马力 |
| 4.3 | 软件系统功能结构设计 | 2026-06-02 | 2026-06-03 |  | 陈丹英、周于杰 |
| 4.4 | 数据与模型方案设计 | 2026-06-03 | 2026-06-05 |  | 张均钰、郭宸贝 |
| 5 | 软件系统接口设计 | 2026-06-06 | 2026-06-08 |  | 马力、朱忠琦 |
| 6 | 软件系统运行设计 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |  | 马力、周于杰 |
| 7 | 软件系统出错处理与安全设计 | 2026-06-12 | 2026-06-13 |  | 朱忠琦、郭宸贝 |
| 8 | 原型与模型实验验证 | 2026-06-14 | 2026-06-16 | ★ | 张均钰、郭宸贝、周于杰 |
| 9 | 编制软件系统设计说明书文档 | 2026-06-17 | 2026-06-18 |  | 全体成员 |
| 10 | 提交系统设计说明书及汇报准备 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | ★ | 全体成员 |

若课程安排或成员时间发生变化，项目组应优先保证里程碑节点不延后，并通过任务拆分、成员互助和阶段评审降低进度风险。